## Slide 1: Status Report # 1
Team Primary Partition

## Slide 2: Überblick
Zeit
Projektfortschritt
Sprint 1
19.09
Review 1
23.09
Sprint 2
24.09
Last Chance
Review 2
25.09
Deadline
27.09

## Slide 3: Rückblick:
Meilenstein | Soll-Aufwand | Ist-Aufwand | Status
Teambuilding | 3 | 3 | 🟢
Erstes Brainstorming zum Projekt | 3 | 3 | 🟢
Projektumfang definieren | 2 | 2 | 🟢
Entscheidung für Technologie | 1 | - | 🟡
Recherche zu historischen Frauen | 5 | - | 🟡
🟢 Abgeschlossen 🟡 In Bearbeitung ⚫ noch nicht angefangen

## Slide 4: Ausblick:
Meilenstein | Soll-Datum | Soll-Aufwand | Status
Rollenverteilung | 19.09.24 | 2 | 🟡
Recherche zu historischen Frauen | 21.09.24 | 5 | 🟡
Einrichten Versionskontrolle | 19.09.24 | 1 | 🟡
Erste Papierprototypen | 19.09.24 | 2 | 🟡
Erstes Datenbankdesign | 22.09.24 | 3 | ⚫
Erster Entwurf der Webapp | 22.09.24 | 6 | ⚫
Erster Entwurf der Spielmechanik | 22.09.24 | 6 | ⚫
🟢 Abgeschlossen 🟡 In Bearbeitung ⚫ noch nicht angefangen

## Slide 5: Rundown:
Team hat sich zusammen gefunden und erstes Teambuilding stattgefunden
Projektideen gesammelt und auf ein Projekt festgelegt
Projectscope grundlegend festgelegt
Risiko: wir lassen uns zu viel Zeit für den Einstieg

## Slide 6: Projektampel
Projekt festgelegt
Ideen und Verständnis gesammelt
Gute Grundlage für Planung und Implementation